Prefeitura Municipal de Ribeirão

CAD Ribeirão

Sistema de Gestão Socioassistencial

Ribeirão, PE — 2026

Sumário

1.	Introdução	4

2.	Diagnóstico da situação atual	5

2.1.	Cadastros redundantes	5

2.2.	Acúmulo de papel e risco de perda	5

2.3.	Dificuldade de visão integrada	5

3.	Objetivos	6

3.1.	Objetivo Geral	6

3.2.	Objetivos Específicos	6

4.	Equipamentos da Assistência Social	7

5.	Fluxo de Atendimento das Famílias	7

5.1.	Entrada	7

5.2.	Cadastro	8

5.3.	Abertura do Prontuário	8

5.4.	Acompanhamento	9

5.5.	Encaminhamento entre Equipamentos	9

5.6.	Reavaliação e Encerramento	9

6.	Funcionalidades do Sistema	10

6.1.	Gestão de Famílias e Pessoas	10

6.2.	Prontuário	10

6.3.	Encaminhamentos	11

6.4.	Serviços e Grupos	12

6.5.	Programas Sociais	13

6.6.	Equipes e Técnicos	14

6.7.	Usuário e Controle de Acesso	15

6.8.	Relatórios e Indicadores	16

7.	Arquitetura e Tecnologia	17

8.	Cronograma de Desenvolvimento	18

8.1.	Metodologia	18

8.2.	Fases de Desenvolvimento	18

8.3.	Detalhamento das Fases	18

9.	Infraestrutura e Custos	20

9.1.	Hospedagem	20

9.2.	Plano de Hospedagem	20

9.3.	Registro de Domínio	21

10.	Próximos Passos	21

10.1.	Validação do Documento	21

10.2.	Definição dos Responsáveis	22

10.3.	Providências Iniciais	22

10.4.	Início do Desenvolvimento	22

10.5.	Capacitação de Equipe	22

# Introdução

O município de Ribeirão enfrenta, como tantos outros municípios brasileiros, desafios complexos no campo da assistência social. A gestão do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade exige não apenas estrutura física e humana, mas também instrumentos eficientes de registro, acompanhamento e análise das informações.

O presente documento descreve o desenvolvimento do CAD Ribeirão, um sistema de informação voltado para a gestão integrada dos serviços socioassistenciais do município. O sistema tem como propósito centralizar os dados das famílias atendidas, registrar os atendimentos realizados nos diferentes equipamentos — como CRAS, CREAS e Convivência —, e permitir o rastreamento dos encaminhamentos realizados ao longo do tempo.

A iniciativa busca qualificar a tomada de decisão dos gestores e técnicos, garantir a continuidade do histórico das famílias e fortalecer a articulação entre os diferentes serviços da rede de proteção social.

# Diagnóstico da situação atual

A gestão socioassistencial do município de Ribeirão é realizada, hoje, predominantemente em papel. Os registros de atendimento, os prontuários das famílias e os formulários de encaminhamento são preenchidos manualmente, e o que eventualmente é digitalizado ainda mantém sua cópia física — gerando um fluxo paralelo que não elimina o papel, mas o duplica. Esse modelo apresenta desafios concretos no dia a dia dos equipamentos:

## Cadastros redundantes

Quando uma família chega a um equipamento, ela é cadastrada naquele ponto de atendimento. Ao ser encaminhada para outro serviço — seja o CREAS, o Serviço de Convivência ou outro equipamento —, o processo de cadastro recomeça do zero. Os mesmos dados são coletados e registrados novamente, como se aquela família fosse desconhecida da rede. Esse ciclo se repete a cada novo vínculo, gerando redundância de informações e consumindo tempo dos técnicos que poderia ser dedicado ao atendimento.

## Acúmulo de papel e risco de perda

A consequência direta desse modelo é o volume crescente de documentos físicos que se acumulam nos equipamentos ao longo do tempo. Prontuários, fichas de cadastro e formulários de encaminhamento ocupam espaço, dificultam a consulta rápida e estão sujeitos a perdas, deterioração ou extravio — comprometendo o histórico das famílias e a continuidade do atendimento.

## Dificuldade de visão integrada

Sem um sistema centralizado, cada equipamento enxerga apenas o recorte da família que está sob sua responsabilidade. Não há forma ágil de saber, por exemplo, se uma família atendida no CRAS também possui um caso ativo no CREAS, ou quais programas sociais ela já acessou. Essa fragmentação dificulta a tomada de decisão e o planejamento da rede como um todo.

# Objetivos

## Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de informação para a gestão integrada dos serviços socioassistenciais do município de Ribeirão, permitindo o registro, acompanhamento e rastreamento das famílias atendidas na rede de proteção social.

## Objetivos Específicos

O CAD Ribeirão é um sistema de gestão socioassistencial desenvolvido para o município de Ribeirão. Sua proposta central é simples: um único cadastro, acessível por toda a rede.

Por meio dele, famílias e seus membros são registrados uma única vez. A partir desse cadastro centralizado, qualquer equipamento da rede passa a ter acesso ao histórico daquela família — sem a necessidade de recadastros a cada novo atendimento ou encaminhamento.

O sistema permite:

- Conhecer a situação de cada família — sua composição, histórico de atendimentos e nível de vulnerabilidade;

- Saber em qual equipamento ela está sendo acompanhada — CRAS, CREAS, Serviço de Convivência ou outros;

- Registrar os serviços e benefícios acessados tanto pela família quanto por cada membro individualmente — programas sociais, grupos, oficinas, benefícios eventuais e outros.

- Controlar os encaminhamentos entre equipamentos, gerando histórico rastreável;

- Permitir a consulta do histórico completo da família, mesmo após desligamento de um serviço;

- Apoiar gestores e técnicos na tomada de decisão por meio de informações consolidadas.

O resultado é uma visão integrada da família dentro da rede, que apoia técnicos no acompanhamento do dia a dia e oferece aos gestores uma base sólida para a tomada de decisão.

# Equipamentos da Assistência Social

A rede de proteção social do município é composta por diferentes equipamentos, cada um com papel específico no atendimento às famílias. O quadro abaixo apresenta os principais equipamentos contemplados pelo CAD Ribeirão:

| Equipamento | Papel Público | Público-alvo |
| --- | --- | --- |
| CRAS - Centro de Referência de Assistência Social | Porta de entrada da assistência social, proteção básica | Famílias em vulnerabilidade social |
| CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social | Proteção especial de média complexidade | Famílias com direitos violados, vínculos fragilizados |
| Bolsa Família | Transferência de renda | Famílias em extrema pobreza |
| Serviço de Convivência | Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos | Crianças, jovens, idosos |

Tabela 1 — Equipamentos da Rede Socioassistencial

# Fluxo de Atendimento das Famílias

O atendimento socioassistencial no município de Ribeirão segue um fluxo organizado, que vai desde a identificação da família até o acompanhamento contínuo ou o encerramento do vínculo com o serviço. Este fluxo não é rígido — ele reflete a realidade da assistência social, aonde cada família chega por um caminho diferente e pode precisar de mais de um serviço ao mesmo tempo.

## Entrada

A família ou indivíduo pode chegar à rede de proteção social por diferentes caminhos. Seguem alguns exemplos:

| Origem | Equipamento de destino |
| --- | --- |
| Procura espontânea | CRAS ou CREAS |
| Encaminhamento do Conselho Tutelar | CRAS ou CREAS |
| Encaminhamento judicial / Promotoria | CREAS |
| Denúncia via disque 100 | CRAS ou CREAS |
| Encaminhamento pelo Ser Mulher | CRAS ou CREAS |

Tabela 2 — Caminhos de entrada

É importante destacar que o CRAS é a porta de entrada preferencial da assistência social, mas não é a única. Em situações de maior gravidade, a família pode ser acolhida diretamente pelo CREAS.

## Cadastro

Ao   ser identificada, a família é cadastrada no CAD Ribeirão. Este cadastro é único e centralizado — os dados são preenchidos uma única vez e ficam disponíveis para todos os equipamentos da rede.

O cadastro inclui:

- Dados da família — situação socioeconômica e vínculo com programas sociais (ex: Bolsa Família);

- Dados de cada membro — nome, CPF, data de nascimento, parentesco e endereço;

- Pessoa de referência — o membro responsável pelo núcleo familiar, que deve ter endereço registrado.

O registro no CadÚnico federal pode ocorrer em paralelo ou posteriormente, conforme o fluxo do município.

## Abertura do Prontuário

Após o cadastro, é aberto um prontuário no equipamento que está recebendo a família. O prontuário é o documento central do acompanhamento — nele ficam registrados todos os atendimentos, encaminhamentos e informações relevantes sobre aquela família naquele serviço.

Uma família pode ter prontuários abertos em mais de um equipamento ao mesmo tempo. Por exemplo: estar sendo acompanhada pelo CRAS e, simultaneamente, ter um caso ativo no CREAS. Cada prontuário é independente.

## Acompanhamento

Com o prontuário aberto, a família passa a ser acompanhada pelo técnico responsável. Os atendimentos são registrados no sistema e podem ser:

- Individuais — com um membro específico da família;

- Em grupo — quando a pessoa participa de um serviço coletivo, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Durante o acompanhamento, a família também pode ser vinculada a programas sociais (como o Bolsa Família) e a serviços ofertados pelos equipamentos (como grupos, oficinas, distribuição de cestas básicas e atividades de convivência).

## Encaminhamento entre Equipamentos

Quando a situação da família exige um serviço diferente ou de maior complexidade, o técnico realiza um encaminhamento. Este movimento é sempre registrado no sistema, com data, motivo e técnico responsável, garantindo a rastreabilidade do percurso da família na rede.

O encaminhamento pode ocorrer, por exemplo:

- Do CRAS para o CREAS, quando são identificadas situações de violação de direitos;

- De qualquer equipamento para um serviço de convivência, como complemento ao acompanhamento.

O histórico do encaminhamento é preservado permanentemente, mesmo que o caso seja posteriormente encerrado.

## Reavaliação e Encerramento

Periodicamente, a situação da família é reavaliada pelo técnico responsável. A partir dessa avaliação, três caminhos são possíveis:

Melhora → Encerramento do prontuário Piora → Encaminhamento para serviço de maior complexidade Estável → Continuidade do acompanhamento

O encerramento do prontuário não apaga o histórico da família. Todas as informações ficam preservadas no sistema e podem ser consultadas a qualquer momento — inclusive caso a família precise retornar à rede no futuro.

# Funcionalidades do Sistema

## Gestão de Famílias e Pessoas

O cadastro é o ponto de partida de toda a atuação da rede. No CAD Ribeirão, cada família e cada pessoa são registradas uma única vez — os dados ficam centralizados e disponíveis para todos os equipamentos, eliminando a necessidade de recadastros a cada novo atendimento ou encaminhamento.

O sistema permite:

- Cadastrar a família com suas informações socioeconômicas e vínculo com programas sociais

- Registrar cada membro da família com nome, CPF, data de nascimento e parentesco

- Definir a pessoa de referência do núcleo familiar — o membro responsável, cujo endereço é utilizado como referência para toda a família

- Registrar o endereço com informações de localização, incluindo zona urbana, zona rural ou situação de abrigo

- Registrar o código do CadÚ nico federal, quando disponível

- Consultar a ficha completa da família, com sua composição atualizada e histórico de vínculos com a rede

Uma pessoa pode ser cadastrada no sistema mesmo que ainda não esteja vinculada a um núcleo familiar — o que permite registrar situações individuais antes da constituição ou identificação do grupo familiar

## Prontuário

O prontuário é o registro central do acompanhamento de uma família pela rede socioassistencial. Ele concentra o histórico de atendimentos, observações técnicas e evoluções do caso, sendo acessível a todos os equipamentos que tenham ou tenham tido vínculo ativo com a família.

Cada família possui um único prontuário, que é aberto no momento do seu primeiro atendimento e permanece disponível mesmo após o desligamento de um equipamento. O histórico nunca é apagado.

O sistema permite:

- Abrir o prontuário de uma família a partir do seu cadastro;

- Registrar atendimentos individuais, domiciliares ou em grupo, com data, tipo, técnico responsável e equipamento;

- Inserir evoluções técnicas — anotações narrativas sobre o acompanhamento do caso;

- Registrar a participação da família ou de seus membros em serviços e grupos ofertados pelo equipamento;

- Definir e atualizar o técnico de referência responsável pelo caso em cada equipamento;

- Encerrar o vínculo da família com um equipamento, registrando o motivo do desligamento;

- Consultar o histórico completo de atendimentos, inclusive de equipamentos anteriores.

Regras importantes:

- Um prontuário pode estar ativo em mais de um equipamento simultaneamente, refletindo o acompanhamento paralelo por diferentes serviços da rede;

- O encerramento do vínculo em um equipamento não afeta o prontuário em outros equipamentos onde a família ainda está ativa;

- Apenas o técnico de referência ou o coordenador do equipamento podem registrar evoluções no caso.

## Encaminhamentos

O encaminhamento é o mecanismo formal pelo qual uma família é referenciada de um equipamento para outro dentro da rede. No CAD Ribeirão, todo encaminhamento é registrado, rastreado e auditável — garantindo que nenhuma família se perca no fluxo entre os serviços.

O sistema permite:

- Registrar um encaminhamento a partir do prontuário da família, indicando o equipamento de origem, o equipamento de destino e a justificativa técnica;

- Definir o tipo de encaminhamento — interno (dentro da rede socioassistencial) ou externo (para saúde, educação, habitação etc.);

- Registrar a urgência do encaminhamento, sinalizando casos que demandam atenção prioritária;

- Acompanhar o status de cada encaminhamento: aguardando aceite, aceito, recusado ou concluído;

- Registrar o aceite ou a recusa pelo equipamento de destino, com campo obrigatório de justificativa em caso de recusa;

- Consultar o histórico completo de encaminhamentos de uma família — tanto os realizados quanto os recebidos.

Regras importantes:

- Todo encaminhamento gera um registro permanente no prontuário da família, independentemente do desfecho;

- A recusa de um encaminhamento não encerra o caso — o equipamento de origem é notificado e deve dar continuidade ao acompanhamento;

- Encaminhamentos externos são registrados para fins de rastreabilidade, mas não geram fluxo interno no sistema.

## Serviços e Grupos

Os equipamentos da rede socioassistencial não atuam apenas por meio de atendimentos individuais — grande parte da sua oferta se dá através de serviços coletivos, como grupos socioeducativos, oficinas, rodas de conversa e o próprio Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O CAD Ribeirão permite cadastrar e gerenciar esses serviços, bem como controlar a participação das pessoas acompanhadas.

O sistema permite:

- Cadastrar serviços e grupos ofertados por cada equipamento, com nome, descrição, público-alvo, periodicidade e capacidade máxima de vagas;

- Definir o técnico responsável pela condução do serviço;

- Vincular pessoas — não apenas famílias — a um serviço ou grupo, com data de entrada e, quando aplicável, data de saída;

- Registrar a frequência de participação, por encontro ou por período;

- Encerrar um serviço ou grupo, mantendo o histórico de participação de todos os membros.

Regras importantes:

- A vinculação a um serviço é feita por pessoa, não por família — já que diferentes membros de um mesmo núcleo podem participar de grupos distintos;

- A saída de uma pessoa de um grupo não encerra o seu prontuário no equipamento;

- Serviços do tipo SCFV seguem critérios específicos de faixa etária definidos pelo MDS, que o sistema utiliza como referência para alertas de elegibilidade.

## Programas Sociais

Os programas sociais representam os vínculos formais entre as famílias e os benefícios ou transferências de renda aos quais estão vinculadas — como o Bolsa Família, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e outros programas municipais ou estaduais. O CAD Ribeirão permite registrar e acompanhar esses vínculos, cruzando as informações com o prontuário da família.

O sistema permite:

- Cadastrar os programas sociais disponíveis, com nome, descrição, critérios de elegibilidade e origem (federal, estadual ou municipal);

- Vincular uma família a um ou mais programas, registrando a data de inclusão, o status atual e, quando aplicável, a data de desligamento;

- Registrar o motivo do desligamento de um programa — seja por melhora das condições socioeconômicas, descumprimento de condicionalidades ou revisão cadastral;

- Consultar, na ficha da família, todos os programas aos quais está ou esteve vinculada;

- Sinalizar automaticamente famílias que, com base nos dados do cadastro, podem ser elegíveis a um determinado programa mas ainda não estão vinculadas.

Regras importantes:

- Alguns programas, como o Bolsa Família, possuem critérios objetivos de entrada e saída baseados em renda per capita — o sistema utiliza esses critérios como referência para alertas, mas a decisão final cabe ao técnico responsável;

- O vínculo com um programa é independente do vínculo com um equipamento — uma família pode receber Bolsa Família sem estar em acompanhamento ativo no CRAS ou CREAS;

- O histórico de vínculos com programas nunca é apagado, mesmo após o desligamento.

## Equipes e Técnicos

Os técnicos são os profissionais da rede socioassistencial — assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais — que conduzem os atendimentos, registram evoluções e são responsáveis pelos casos acompanhados. O CAD Ribeirão permite gerenciar esses profissionais, seus vínculos com os equipamentos e suas responsabilidades dentro do sistema.

O sistema permite:

- Cadastrar técnicos com nome, CPF, formação profissional e registro de conselho (CRESS, CRP, etc.);

- Vincular um técnico a um ou mais equipamentos, com data de início e, quando aplicável, data de encerramento do vínculo;

- Definir o perfil de acesso do técnico dentro de cada equipamento — técnico de referência, coordenador ou somente consulta;

- Registrar o técnico de referência de cada família em cada equipamento onde ela está ativa;

- Consultar a carteira de casos de cada técnico — famílias sob sua responsabilidade ativa;

- Transferir a responsabilidade de um caso de um técnico para outro, registrando a data e o motivo da transferência.

Regras importantes:

- Um técnico pode estar vinculado a mais de um equipamento simultaneamente — comum em municípios menores onde o profissional atua em mais de um serviço;

- O desligamento de um técnico de um equipamento não apaga os registros por ele realizados — o histórico permanece íntegro;

- Somente usuários com perfil de coordenador podem cadastrar novos técnicos, alterar perfis de acesso e realizar transferências de caso;

- Cada atendimento e cada evolução registrada no prontuário ficam assinados pelo técnico responsável, garantindo rastreabilidade.

## Usuário e Controle de Acesso

O controle de acesso é um dos pilares de segurança e governança do CAD Ribeirão. Dados de famílias em situação de vulnerabilidade são sensíveis e exigem que o sistema defina com precisão quem pode ver o quê e quem pode fazer o quê dentro de cada contexto.

| Perfil | Descrição |
| --- | --- |
| Administrador | Acesso total ao sistema, configurações globais, cadastro de equipamentos e usuários |
| Coordenador | Gestão do equipamento, cadastro de técnicos, transferência de casos, relatórios gerenciais |
| Técnico | Atendimentos, prontuários, encaminhamentos e vínculos das famílias sob sua responsabilidade |
| Operador de Cadastro | Cadastro e atualização do CadÚnico, sem acesso ao prontuário técnico |
| Consulta | Visualização de dados sem permissão para criar ou alterar registros |

Tabela 3. Perfis de acesso previstos

O sistema permite:

- Criar e gerenciar usuários vinculados a um ou mais equipamentos

- Definir o perfil de acesso por equipamento — um mesmo usuário pode ter perfis diferentes em equipamentos distintos

- Registrar log de todas as ações relevantes: quem acessou, o que alterou e quando

- Bloquear ou inativar usuários sem apagar seu histórico de ações

- Redefinição de senha com notificação por e-mail

Regras importantes:

- O acesso aos dados de uma família é restrito aos técnicos e coordenadores do equipamento onde ela está ativa — salvo perfil de Administrador

- O log de auditoria é imutável — nenhum usuário, nem o Administrador, pode apagar registros de acesso ou alteração

- Dados sensíveis como situações de violência, saúde mental e abuso seguem regras adicionais de sigilo, acessíveis apenas ao técnico de referência e ao coordenador

## Relatórios e Indicadores

O CAD Ribeirão não é apenas um sistema de registro — ele precisa produzir informação para apoiar a tomada de decisão dos gestores, subsidiar o planejamento dos equipamentos e atender às exigências de monitoramento do SUAS. Os relatórios e indicadores são, portanto, uma entrega central do sistema.

Relatórios Operacionais — para uso cotidiano dos técnicos e coordenadores:

- Famílias ativas por equipamento;

- Atendimentos realizados por período e por técnico;

- Encaminhamentos realizados e seu status (pendente, efetivado, recusado);

- Frequência de participação em serviços e grupos;

- Famílias com prontuário sem evolução há mais de 90 dias (alerta de caso parado).

Relatórios Gerenciais — para coordenadores e gestores municipais:

- Carteira de casos por técnico — distribuição e equilíbrio de carga;

- Famílias vinculadas a programas sociais por tipo e status;

- Evolução do número de famílias acompanhadas ao longo do tempo;

- Encaminhamentos entre equipamentos — fluxo e rastreabilidade;

- Famílias desligadas por motivo — melhora, abandono, óbito, etc.

Indicadores do SUAS — alinhados às normativas do MDS:

- Taxa de cobertura do PAIF e PAEFI;

- Número de famílias em acompanhamento por CRAS e CREAS;

- Percentual de famílias do Bolsa Família em acompanhamento ativo;

- Participação no SCFV por faixa etária.

Regras importantes:

- Todos os relatórios podem ser exportados em PDF e CSV

- Os relatórios gerenciais são acessíveis apenas a perfis de Coordenador e Administrador

- Os indicadores do SUAS seguem as definições oficiais do MDS e podem ser atualizados conforme novas normativas;

- Nenhum relatório expõe dados nominais de famílias a usuários com perfil de Consulta — apenas dados agregados.

As definições de relatórios podem ser alterados ao longo do processo, considerando as necessidades de cada equipamento.

# Arquitetura e Tecnologia

O CAD Ribeirão é uma aplicação web, acessível diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação de softwares ou configurações nos dispositivos dos usuários.

O sistema é hospedado em nuvem, o que garante:

- Acesso remoto e em tempo real — qualquer técnico autorizado, em qualquer equipamento da rede, acessa as mesmas informações atualizadas

- Disponibilidade contínua — os dados estão disponíveis a qualquer momento, sem depender de servidores locais ou infraestrutura própria da prefeitura

- Facilidade de uso — por ser uma aplicação web, funciona em computadores, tablets e smartphones, sem barreiras técnicas para a equipe

- Segurança e integridade dos dados — as informações são armazenadas de forma centralizada e protegida, com backup automático e controle de acesso por perfil de usuário

- Escalabilidade — o sistema pode crescer acompanhando a demanda da rede socioassistencial sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura

# Cronograma de Desenvolvimento

## Metodologia

O desenvolvimento do CAD Ribeirão será conduzido em fases incrementais, permitindo que a equipe da Secretaria acompanhe a evolução do sistema e contribua com validações ao longo do processo. Cada fase entrega um conjunto funcional e utilizável do sistema — não apenas código, mas funcionalidades reais, testadas e acessíveis para avaliação.

## Fases de Desenvolvimento

| Fase | Descrição | Prazo estimado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Cadastro de Famílias, Pessoas e CadÚnico | 3 semanas |
| Fase 2 | Equipamentos, Prontuários e Atendimentos | 3 semanas |
| Fase 3 | Encaminhamentos e Programas Sociais | 2 semanas |
| Fase 4 | Serviços, Grupos e Equipes Técnicas | 2 semanas |
| Fase 5 | Relatórios, Indicadores e Dashboard | 2 semanas |
| Fase 6 | Testes com a equipe, ajustes e homologação | 2 semanas |
| Total |  | ~14 semanas |

Tabela 4. Fases do Desenvolvimento

## Detalhamento das Fases

Fase 1 — Cadastro de Famílias e Pessoas Implementação do cadastro centralizado de famílias e seus membros, incluindo dados socioeconômicos, composição familiar, pessoa de referência, endereço e registro do CadÚnico federal. Esta fase estabelece a base de dados sobre a qual todo o restante do sistema opera.

Fase 2 — Equipamentos, Prontuários e Atendimentos Implementação do cadastro de equipamentos da rede, abertura de prontuários, registro de atendimentos individuais e domiciliares, evoluções técnicas e definição do técnico de referência por caso.

Fase 3 — Encaminhamentos e Programas Sociais Implementação do fluxo de encaminhamentos entre equipamentos — com registro de origem, destino, justificativa, urgência e status — e vinculação das famílias a programas sociais como Bolsa Família e BPC, com histórico de entrada e desligamento.

Fase 4 — Serviços, Grupos e Equipes Técnicas Implementação do cadastro de serviços e grupos ofertados pelos equipamentos, controle de participação e frequência, além da gestão de técnicos, vínculos com equipamentos e transferência de casos.

Fase 5 — Relatórios, Indicadores e Dashboard Implementação dos relatórios operacionais e gerenciais, indicadores do SUAS e painel de acompanhamento para gestores, com exportação em PDF e CSV.

Fase 6 — Testes, Ajustes e Homologação Período dedicado à validação do sistema com a equipe da Secretaria, correção de inconsistências, ajustes de usabilidade e preparação para entrada em produção.

Observações

- O prazo estimado considera ciclos regulares de feedback com a equipe técnica da Secretaria ao final de cada fase;

- Alterações de escopo identificadas durante o processo serão avaliadas e, se necessário, incorporadas ao planejamento sem comprometer as entregas anteriores;

- O sistema estará disponível em ambiente de homologação a partir da Fase 2, permitindo que a equipe acompanhe a evolução em tempo real, mesmo antes da entrega final.

# Infraestrutura e Custos

## Hospedagem

O CAD Ribeirão será hospedado na plataforma Railway, solução em nuvem que dispensa a aquisição de servidores físicos ou infraestrutura dedicada por parte da prefeitura. O sistema será mantido em três ambientes distintos:

| Ambiente | Finalidade |
| --- | --- |
| Desenvolvimento | Uso interno da equipe técnica durante a construção do sistema |
| Homologação | Validação com a equipe da Secretaria antes de cada entrega |
| Produção | Ambiente oficial, acessado pelos técnicos e coordenadores da rede |

Tabela 5. Ambientes do sistema

## Plano de Hospedagem

O sistema será operado inicialmente no plano Hobby, adequado ao volume de uso esperado para o município de Ribeirão. Este plano oferece recursos suficientes para suportar os equipamentos da rede com conforto, a um custo mensal reduzido.

Caso a demanda cresça — pelo aumento do número de usuários simultâneos, volume de dados ou expansão da rede socioassistencial — o sistema poderá ser migrado para o plano Pro, sem interrupção do serviço e sem perda de dados. Essa decisão será tomada com base no monitoramento real do uso, garantindo que o investimento em infraestrutura acompanhe, de forma proporcional, a necessidade real do município.

| Plano | Assinatura mensal | Quando utilizar |
| --- | --- | --- |
| Hobby (inicial) | ~R$ 28/mês | Operação padrão do município |
| Pro (se necessário) | ~R$ 112/mês | Mediante crescimento da demanda |

Tabela 6. Estimativa mensal

## Registro de Domínio

Recomenda-se verificar, junto à equipe de tecnologia da Prefeitura Municipal de Ribeirão, a possibilidade de utilização de um subdomínio institucional — como cad.ribeirao.pe.gov.br — sem custo adicional.

Caso não seja viável, o registro de um domínio próprio como cadribeirao.com.br pode ser realizado diretamente pelo Registro.br, órgão oficial de registro de domínios brasileiros, ao custo de R$ 40,00 por ano.

| Item | Custo estimado |
| --- | --- |
| Domínio .com.br (se necessário) | R$ 40,00/ano |
| Railway — plano Hobby | ~R$ 336,00/ano |
| Total anual estimado | ~R$ 376,00/ano |

Tabela 7. Resumo custos estimados

# Próximos Passos

Com o presente documento estabelecendo a visão, os objetivos e a arquitetura do CAD Ribeirão, a etapa seguinte é a formalização do início do desenvolvimento e a preparação da equipe para o acompanhamento do projeto.

## Validação do Documento

Antes do início do desenvolvimento, este documento deve ser revisado e aprovado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, garantindo que os fluxos descritos, os equipamentos contemplados e as funcionalidades previstas reflitam a realidade e as necessidades do município.

Eventuais ajustes identificados nesta etapa serão incorporados ao planejamento antes do início da Fase 1.

## Definição dos Responsáveis

Para que o projeto avance com agilidade, é necessário definir:

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestor do projeto | Acompanhamento geral, aprovações e alinhamentos institucionais |
| Ponto focal técnico | Interlocução com a equipe de desenvolvimento, validação de entregas |
| Usuários-chave | Técnicos e coordenadores que participarão dos testes em cada fase |

Tabela 8. Responsáveis

## Providências Iniciais

Paralelamente ao início do desenvolvimento, algumas providências práticas devem ser tomadas:

- Verificar junto à TI da prefeitura a viabilidade de uso de subdomínio institucional;

- Caso necessário, realizar o registro do domínio no Registro.br;

- Criar a conta institucional da prefeitura na plataforma Railway;

- Levantar os equipamentos, técnicos e coordenadores que serão cadastrados na fase inicial do sistema.

## Início do Desenvolvimento

Com as definições acima formalizadas, o desenvolvimento terá início pela Fase 1 — Cadastro de Famílias e Pessoas, conforme cronograma apresentado neste documento.

As entregas serão apresentadas ao ponto focal ao final de cada fase, com acesso ao ambiente de homologação para validação antes do avanço para a etapa seguinte.

## Capacitação de Equipe

Previamente à entrada em produção, será realizada uma capacitação com os técnicos e coordenadores dos equipamentos, cobrindo:

- Navegação e uso do sistema;

- Registro de famílias, atendimentos e encaminhamentos;

- Boas práticas de preenchimento para garantir a qualidade dos dados.

O CAD Ribeirão não é apenas um sistema — é uma mudança na forma como o município cuida das suas famílias. O sucesso do projeto depende tanto da tecnologia quanto do engajamento das equipes que irão utilizá-lo no dia a dia.